资产转让合同

转让方（甲方）：合肥维尔健医学检验实验室有限公司

受让方（乙方）：XXXXX有限公司

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规规定，甲、乙双方遵循自愿、公平、诚实守信原则，经友好协商，签订本资产转让合同（以下简称“合同”）如下：

第一条    转让标的

本次转让标的为合肥市包河经济开发区重庆路与兰州路交口中关村协同创新智汇园B1栋1层医学检验实验室装修拆除等资产拆除转让，主要包括装修拆除后资产以及装修复原、垃圾清运、医疗设备物资搬运等，具体范围以资产评估内容为限（场地内非转让物资由乙方搬运至甲方指定地点）。转让标的详细情况见安徽华腾资产评估事务所（普通合伙）出具了华腾评字[2025]第016号《评估咨询报告》。

第二条    甲方的声明、保证和承诺

（一）对转让标的拥有有效的处分权；

（二）为签订本合同之目的向乙方提交的各项证明文件及资料均为真实、完整的；

（三）签订本合同所需的包括但不限于授权、审批、公司内部决策等在内的一切批准手续均已取得，本合同成立的前提及先决条件均已满足；

（四）本合同的签署与履行没有违反甲方已签署的合同、协议及所有法律文件；

（五）给予一切合理及必要的协助，以完成本合同项下转让标的所需的有关政府主管部门的批准和变更。

第三条    乙方的声明、保证和承诺

（一）具有签订和履行本合同的能力；

（二）签订本合同所需的各项授权、审批，以及内部决策等在内的一切批准手续均已合法有效取得。

第四条    转让价格及价款支付方式

（一）转让价格：

甲方将转让标的以人民币       元（大写：       ，以下简称“转让价款”）转让给乙方。

（二）价款支付方式：

自《资产转让合同》签订之日起5个工作日内甲方向乙方开具普通发票，乙方收到发票后3个工作日内完成转账（收款单位：合肥维尔健医学检验实验室有限公司，开户行：徽商银行股份有限公司合肥包河支行，账户：2250 0852 4031 0000 02）。

第五条    转让标的交割事项

（一）转让标的以现场现状移交；

（二）自甲方出具书面进场通知次日起，乙方须在15个日历天内将转让标的拆解完成并处置完毕。

第六条    转让税费的承担

转让过程中涉及的相关税费及清运搬运费用，由乙方承担。

第七条    特别约定

1.乙方对该项目资产处置工作过程中接触到甲方的任何资料、文件、数据等，以及资产处置形成的任何交付物，均负有保密的责任。未经甲方的书面同意，不得以任何方式向任何第三方提供或泄露，因乙方过错导致泄密，乙方应承担相应的法律责任。

2.甲、乙双方必须严格按照产权转让公告及有关承诺签订资产转让合同，不得擅自变更。甲、乙双方不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。对因双方擅自变更合同引起的合同风险及任何问题由双方自行承担。

3.乙方或其委托的施工单位须在施工区域设置安全围挡、消防设施并设置醒目的安全警示标识，如因乙方或其委托的施工单位原因造成环卫罚款等处罚，其费用与损失由乙方承担。乙方或其委托的施工单位在拆解、装运过程中不得损坏周边在用建（构）筑物及公共基础设施，如有损坏须按实价赔偿。

4.乙方须在双方约定地点范围内进行作业，自甲方出具书面进场通知次日起，乙方须在15个日历天内将转让标的拆解完成并处置完毕。为保证及时完成，未经甲方同意，乙方不得擅自损毁和挖掘地面以下结构，如有损坏，乙方须照价赔偿并将损坏部分恢复原样。乙方完成拆除作业后，土地需平整后净地交付，不得掩埋、留置任何建筑垃圾。

5.乙方须自行自费组织车辆、人员及相关搬运机械至标的存放现场提取装运标的，产生的建筑垃圾及废弃物由乙方负责清运并妥善处理，乙方须自行负责寻找建筑垃圾弃土场，并承担全部费用及安全责任。

6.乙方须遵守国家、省、市相关再生资源利用方面的法律、法规和政策规定，否则由此引起的一切责任均由乙方承担。转让标的拆卸、清运、残料处置等工作须按照国家安全生产、环境保护等相关法律、法规执行，服从甲方有关工作时间、人员、物品出入及安全生产等方面的现场监督与管理，并遵守如下规定：①如在拆除过程中遇到特种作业的，须派持有特种作业操作证（如金属焊接切割、高空作业等专业）的作业人员进行安全操作；②如遇到特殊情况需要由具备相关资质的施工企业进行施工的（如爆破拆除、危险物品储罐处理、钢结构建筑物拆除、喷涂等作业），乙方须委托具有相关资质的单位进行拆除工作，现场拆除负责人应为实施拆除工作企业的正式职工。乙方所委托的拆除人员及施工单位的资质证明等相关资料须交甲方备案存档。③拆除、装运过程直至乙方实际交付甲方之日期间的所有安全管理工作由乙方负责，自拆除标的移交乙方之日起，拆除标的的看护、拆除、运输过程中所发生的一切人身伤亡、财产损失等安全事故，其一切责任完全由乙方自行承担。

本次转让标的中可能包含有《废弃电器电子产品回收处理管理条例》所列废弃电器电子产品，乙方应根据《废弃电器电子产品回收处理管理条例》（国务院令第551号）、《废弃电器电子产品处理目录》的废弃电器电子产品的处理活动是指将废弃电器电子产品进行拆解，从中提取物质作为原材料或燃料，用改变废弃电器电子产品物理、化学特性的方法减少已产生的废弃电器电子产品数量，减少或消除其危害成分，以及将其最终置于符合环境保护要求的填埋场的活动，不包括产品维修、翻新以及经维修、翻新后作为旧货再使用的活动。乙方对列入《废弃电器电子产品处理目录》的废弃电器电子产品的处理活动应当取得废弃电器电子产品处理资格；未取得处理资格的，应当将其交由有废弃电器电子产品处理资格的处理企业处理。

第八条    违约责任

（一）因任何一方违约而给守约方造成损失的，违约方应赔偿守约方的损失。

（二）如乙方未能按照本合同第四条约定支付转让价款，逾期超过5个日历日仍未按照合同支付，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿合同标的额10%的违约金。

（三）若因政府规划调整、政策规定导致本资产处置项目无法实施的，本项目自行终止，甲方与乙方互不承担责任。

（四）乙方未能按合同约定的要求完成本合同的，超过合同期限15日，甲方有权解除合同并有权要求乙方向甲方支付合同标的额10%的违约金，若给甲方造成损失的另应承担相应赔偿责任。

第九条    争议的解决方式

本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成的，甲、乙双方同意采用以下第2种方式解决。

1.由仲裁委员会仲裁。

2.向甲方所在地区人民法院起诉。

第十条    合同的生效

本合同经甲、乙双方法定代表人或授权代表签字（加注合同签订日期）、盖章后生效。

第十一条    其他约定事项

本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

乙方（盖章）:

法定代表人/授权代表

统一社会信用代码：

联系电话：

甲方（盖章）:

法定代表人/授权代表

统一社会信用代码：

联系电话：