招 标 文 件

（服务类）

项目名称：华兴路小学地块室外体育场地及部分配套工程监理

项目编号：BHSG-ZTB-2025-37

招标人：合肥滨湖时光体育发展有限公司

2025年 8 月

目  录

第一章  投标邀请（招标公告）

第二章  投标人须知

第三章  招标需求

第四章  评标办法

第五章  合同条款及格式

第六章  投标文件格式

## 第一章  投标邀请（招标公告）

项目概况

华兴路小学地块室外体育场地及部分配套工程监理的潜在投标人应在合肥滨湖时光产业投资集团有限公司官方网站http:/bhsggroup.cn/获取招标文件，并于 2025年8月18日09:30  （北京时间）前递交投标文件。

一、项目名称及内容

1.项目编号：BHSG-ZTB-2025-37

2.项目名称：华兴路小学地块室外体育场地及部分配套工程监理

3.项目地点：合肥市包河区

4.项目概况：华兴路小学地块室外体育场地及部分配套工程监理。具体内容详见本项目招标文件。

5.项目预算：9.24万元

6.最高限价：92400元（大写玖万贰仟肆佰元整）

7.项目类别：工程服务

8.工程项目施工预计开工日期和建设周期：具体开工日期以开工令（开工报告）为准，建设周期暂定3个月。

9.监理服务期限：自合同签订之日起至竣工验收合格移交且保修期满回访合格止。

二、投标人资格

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.投标人资质要求：须符合下列条件之一：

（1）具备住建部门颁发的房屋建筑工程乙级及以上监理资质；

（2）具备住建部门颁发的工程监理综合资质。

3.总监理工程师要求：具备房屋建筑工程专业国家注册监理工程师执业资格。

4.投标人业绩要求：投标人需具备以下业绩之一：/。

5.总监理工程师业绩要求：/。

6.本项目不接受联合体投标；

7.投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人：

（1）被责令停产停业，暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照；

（2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（3）在最近三年内（自投标截止之日向前追溯 3年，下同）有骗取中标或串通投标或严重违约或重大工程质量事故或重大生产安全事故的（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准），前述行政处罚已完成信用修复的，自行政处罚作出机关或信用修复主管部门同意修复之日起满一年，或在线修复审核通过之日起满一年的，不受三年期限限制；

（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

（6）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入重大税收违法案件当事人名单；

（7）在近三年内投标人或其法定代表人（单位负责人）有行贿犯罪行为的。

三、获取招标文件方式

1.获取时间：2025年8月8日至投标截止时间。

2.获取方式：登录合肥滨湖时光产业投资集团有限公司官方网站http://bhsggroup.cn/下载招标文件及相关附件。在投标截止时间前，将投标文件密封提交（或快递）至项目联系人处即可。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件提交截止时间：2025年8月18日09时30分

2.投标文件提交地点：合肥市包河区滨湖卓越城文华园一期A2楼4层

五、开标时间：同投标文件提交截止时间

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日内。

七、其他补充事宜

1.潜在投标人应合理安排招标文件获取时间，特别是网络速度慢的地区防止在系统关闭前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障造成无法完成招标文件获取，责任自负。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

名称： 合肥滨湖时光体育发展有限公司

地址：合肥市包河区滨湖卓越城文华园一期A2楼4层

开户行及账号：徽商银行合肥包河支行 261680629121000002

项目联系人：   吴工

联系电话：   18120169552

## 第二章  投标人须知

### 一、投标人须知前附表

注：本表是本项目的具体要求，是对投标人须知的具体补充和修改，如有不一致，以本表为准。

| 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- |
| 招标人 | 合肥滨湖时光体育发展有限公司 |
| 采购监督管理部门 | 合肥滨湖时光产业投资集团有限公司 |
| 是否允许联合体投标 | 否 |
| 现场考察 | 不组织，投标人自行考察 |
| 包别划分 | 不分包 |
| 投标保证金 | 免收 |
| 投标有效期 | 90日历日 |
| 投标文件要求（纸质） | （1）纸质版投标文件（要求胶装成册）： 正本1份；副本2份，密封提交。 （2）电子版投标文件（仅作为存档使用，不作为否决条款，要求与纸质版投标文件一致）： U盘或光盘1份（加盖公章后完整版投标文件扫描件）。 以上文件均密封提交。 |
| 开标现场提交的其他材料要求 | / |
| 投标截止时间及地点 | 投标截止时间：详见投标邀请（招标公告） 投标文件递交地点：合肥市包河区滨湖卓越城文华园一期A2楼4层 投标文件接收时间：详见投标邀请（招标公告） |
| 资格审查 | 评标委员会进行审查 |
| 报价方式 | 本项目采用固定费率招标，监理费采用“固定计价费率，暂定合同总价”计价方式，暂定合同价9.24万元，最终监理费以施工招标的清单控制价为结算依据，参照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号）计算得出的监理费基准价（专业调整系数、复杂程度调整系数、高程调整系数均为1.0）*固定费率为70%，如最终监理费超过暂定合同价，则最终监理费按暂定合同价进行结算，投标人须充分踏勘现场，充分考虑此风险。 |
| 评标方法 | □最低评标价法 ☑综合评分法 |
| 推荐中标候选人的数量 | 1家 |
| 确定中标人 | ☑招标人委托评标委员会确定 □招标人确定 |
| 随中标结果公告同时公告的中标人的投标文件内容 | / |
| 告知招标结果的形式 | 投标人自行上网查看（合肥滨湖时光产业投资集团有限公司官方网站http:/bhsggroup.cn/） |
| 履约保证金 （本项目不收取） | 本项目不收取 |
| 中标服务费 | ☑免收 |
| 其他内容 | / |
| 关于联合体投标的相关约定 | （1）联合体投标的，招标文件获取手续由联合体中任一成员单位办理均可。 （2）联合体投标的须提供联合协议（见投标文件格式），相关证明材料由投标人根据联合协议分工情况及招标文件要求提供。 （3）联合体各成员单位均须提供营业执照（或事业单位法人登记证书）和无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函。 |
| 社保证明材料 | 本项目招标文件中要求提供的社保证明材料为下述形式之一（投标文件中须提供影印件或复印件）： （1）社保局官方网站查询的缴费记录截图； （2）社保局的书面证明材料； （3）经投标人委托的第三方人力资源服务机构或与投标人有直接隶属关系的机构可以代缴社保，但须提供有关证明材料并经评标委员会确认。 （4）其他经评标委员会认可的证明材料。 （5）法定代表人参与项目的，无需提供社保证明材料，提供身份证明材料即可。 |
| 本地化服务 | 本项目是否要求便利化服务能力：□要求☑不要求 便利化服务的能力是指具有下列条件之一： （1）在合肥行政区域范围（含四县一市）具有固定的办公场所及人员； （2）投标人在合肥行政区域范围（含四县一市）注册成立的； （3）承诺中标即在合肥行政区域范围（含四县一市）设立服务机构，或委托相关单位作为服务机构； （4）委托相关单位作为服务机构。 |
| 重要提示 | （1）中标人应在规定期限内领取《中标通知书》，若中标人未在规定期限内领取《中标通知书》，招标人有权取消中标人中标资格，并将相关违约行为报送监管部门，实施信用惩戒； （2）中标人应在规定期限内与招标人签订合同，若中标人未能在规定期限内签订合同，招标人有权取消中标人中标资格，并将相关违约行为报送监管部门，实施信用惩戒； （3）合同签订后，中标人存在规定时间内不履行服务义务等情况，招标人有权解除合同，并追究违约责任，同时将相关违约行为报送监管部门，实施信用惩戒； （4）中标人中标后被监管部门查实存在违法行为，不满足中标条件的，由招标人取消中标资格，并做好项目后续工作； （5）中标人在中标项目发生投诉、信访举报案件、履约存在争议时，拒绝协助配合执法部门调查案件的，招标人可以取消其中标资格或解除合同，并追究其违约责任。 |
| 解释权 | （1）构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； （2）同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，除招标文件另有规定外，以编排顺序在后者为准； （3）如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； （4）除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按投标邀请、投标人须知、评标方法和标准、投标文件格式的先后顺序解释； （5）按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 其他补充说明 | 1.本项目投标文件要求详见本须知前附表，投标文件现场递交，无需上传电子投标文件。 2. 本项目资金来源：自筹资金 |

附录 1 资格审查条件(资质最低条件)

资质证书及其他要求

- 具备有效的营业执照/事业单位法人证书。 - 具备有效的资质证书（见招标公告要求）。

注：投标人应提供营业执照/事业单位法人证书、资质证书等材料扫描件。

附录2  资格审查条件（财务最低要求）

财务要求

无需提供。 □需提供以下材料： 经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表、财务情况说明书

注：证明材料的信息应完整或能充分证明满足评审需要。

附录 3 资格审查条件（业绩最低要求）

投标人业绩要求

业绩要求见招标公告要求。

注：

- 投标人应按下列规定提供业绩证明资料：

- 合同协议书。投标人所提供合同协议书应与监管部门备案的合同协议书（如有）保持一致，评标结束后若发现不一致的以备案合同协议书为准，并视同提供虚假材料；

附录4 资格审查条件（总监理工程师最低要求）

| 人员 | 资格要求 |
| --- | --- |
| 总监理工程师 | - 总监理工程师资格条件见招标公告要求。 - 总监理工程师必须是本单位人员招标公告中要求的注册证书注 册单位（如有）应当与投标人名称一致。 |

注：

投标文件中提供总监理工程师相关证书和社保证明材料扫描件。社保证明材料要求如下：

投标文件中须提供投标人所属社保机构出具的拟委派的总监理工程师2025年1月1日以来任意连续三个月的社保缴费证明材料（社保缴费证明或社保的有效证明材料须至少含养老保险），总监理工程师的社会保险的缴纳单位应当是投标人或者投标人具备独立法人资格的分支机构。

附录5 资格审查条件（其他主要人员最低要求）

附录 6 资格审查条件（其他要求）

其他要求

### 二、投标人须知正文

#### 1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次公开招标所述的华兴路小学地块室外体育场地及部分配套工程监理。

#### 2.定义

2.1时限（年份、月份等）计算：系指从开标之日向前追溯X年/月（“X”为“一”及以后整数）起算。

2.2业绩：业绩要求见投标邀请（招标公告）。

#### 3.招标人及投标人

3.1招标人：本项目的招标人见投标人须知前附表。

3.2投标人：见投标人须知前附表。

3.3在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国投标人。

3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

3.5为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

#### 4.资金来源

4.1本项目的招标人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金。

4.2项目预算金额和分项（或分包）最高限价见投标邀请。

4.3资金来源：详见投标人须知前附表。

#### 5.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

#### 6.适用法律

本项目不属于政府采购项目，本项目招标人、投标人、评标委员会的相关行为和权利受招标人有关规定及本项目招标文件的约束和保护。

#### 7.招标文件构成

7.1招标文件包括下列内容：

第一章  投标邀请（招标公告）

第二章  投标人须知

第三章  招标需求

第四章  评标办法

第五章  合同条款及格式

第六章  投标文件格式

7.2招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准。

7.3现场考察及相关事项见投标人须知前附表。

#### 8.招标文件的澄清与修改

8.1投标人如对招标文件内容有疑问，应以书面形式（如传真、邮件等）通知招标人。招标人对需要做出澄清的问题，以澄清和修改通知的方式予以答复。

8.2招标人可主动或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行澄清或者修改。

8.3任何人或任何组织向投标人提供的任何书面或口头资料，未经招标人在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。

8.4对于没有提出疑问又参与了本项目投标的投标人将被视为完全认同本招标文件（含更正公告的内容）。

#### 9.投标范围及投标文件中标准

9.1项目不允许分包。

9.2投标人应当对所投分包招标文件中所列的所有内容进行投标，如仅响应所投包别中的部分内容，其所投包别的投标将被认定为投标无效。

9.3无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

9.4投标人与招标人之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其他语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料出现差异时，以中文为准。

9.5除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 10.投标文件构成

10.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，具体内容详见本项目第五章投标文件格式的相关内容。

10.2上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

#### 11.投标报价

11.1投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的服务和工程。所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

- 12.投标保证金

#### 中标人应按照投标人须知前附表规定缴纳投标保证金。

#### 13.投标有效期

13.1投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数，投标有效期详见投标人须知前附表。

13.2在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.3因特殊原因，招标人可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

#### 14.投标文件的制作

14.1投标文件份数

14.1.1投标人应按照投标人须知前附表的要求编制投标文件，并在封面上注明“正本”和“副本”字样。投标文件的正本与副本如有不一致之处，以正本为准。

14.1.2投标文件应按招标文件要求加盖投标人公章，热敏纸无效。

14.1.3招标人保留要求中标人提供其投标文件电子版的权利。

14.2投标文件的封装和标记

14.2.1投标文件应装订成册并封装，建议在密封袋上标注项目名称、项目编号、投标人名称及包别。

14.2.2建议投标人将正本单独封装，全部副本一起封装。

14.2.3如果未按规定封装或加写标记，招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任，并可能导致投标无效。

14.3开标现场提交的其他材料要求详见投标人须知前附表。

#### 15.投标截止及投标文件的递交

#### 15.1投标人应当在“投标邀请”规定的投标截止时间前，将投标文件密封送达投标人须知前附表指定的开标地点。

#### 15.2在投标截止时间之后送达的投标文件将被拒绝。

15.3招标人有权按本招标文件的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，招标人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

#### 16.投标文件的修改、补充与撤回

16.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购招标人。

16.2补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

#### 17.开标

17.1开标将在投标人须知前附表规定的时间和地点进行。

17.2开标时，投标人或者其推选的代表应检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标人当众拆封，宣布投标名称、投标价格、书面修改和撤回投标的通知，以及招标文件规定的需要宣布的其他内容。只有在开标时唱出的优惠，评标时才予以考虑。

17.3开标过程由招标人负责记录，并由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

17.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

17.5投标人应参加开标，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

#### 18.资格审查及组建评标委员会

18.1按照有关规定依法组建的评标委员会，负责本项目评标工作。

18.2评标委员会依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标。

18.3投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

18.3.1不良信用记录是指：（1）投标人被人民法院列入失信被执行人；（2）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

18.3.2信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）。

18.3.3信用信息记录方式：投标人将查询网页打印、盖章并在投标文件中提供。查询网页必须体现被查询人名称、查询时间、查询结果。

投标人对不良信用记录的真实性和有效性负责。

信用信息查询时间为投标截止时间前2个工作日内。

在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

#### 19.投标文件符合性审查与澄清

19.1符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

19.2投标文件的澄清

19.2.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，在评标期间，评标委员会将以书面方式（询标）要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况做必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

如有询标，授权代表（或法定代表人）携带本人有效身份证明原件参加询标。因授权代表联系不上、未到开标现场等情形而无法接受评审委员会询标的，投标人自行承担相关风险。

19.4.2投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

19.4.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

19.5投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.4条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

#### 20.投标无效

20.1根据本招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

无论何种原因，即使投标人投标时携带了证书材料的原件，但投标文件中未提供与之内容完全一致的影印件或复印件的，评标委员会视同其未提供。

20.2如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

（1）投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件不满足招标文件全部实质性要求的；

（5）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

#### 21.比较与评价

21.1经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其投标文件作进一步的比较与评价。

21.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标方法和标准见招标文件第三章：

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

#### 22.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足规定数量的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

#### 23.保密要求

23.1评标将在严格保密的情况下进行。

23.2有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

#### 24.中标候选人的确定原则及标准

24.1评标委员会依据本项目招标文件所约定的评标方法，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正后的投标报价由低到高顺序排列。修正后的投标报价出现两家或两家以上相同者，采取评标委员会抽签方式确定中标候选顺序。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的，采取评标委员会抽签方式确定中标候选顺序。

#### 25.确定中标候选人和中标人

25.1评标委员会将根据评标标准，按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

25.2按投标人须知前附表中规定，由评标委员会或招标人确定中标人。

25.3因重大变故采购任务取消时，招标人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

#### 26.编写评标报告

评标报告是根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。

#### 27.中标结果公告

27.1招标人应当自收到评标报告之日起５日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

27.2自中标人确定之日起2日内，招标人将在公司网站发布中标结果公告。

27.3中标结果公告内容应当包括招标人名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限、评审专家名单以及投标人须知前附表中约定进行公告的内容。中标公告期限为2日。

#### 28.中标通知书

28.1招标人发布中标公告的同时向中标人发出中标通知书。

28.2中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，招标人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

28.3中标通知书是合同的组成部分。

#### 29.告知招标结果

29.1在公告中标结果的同时，招标人同时以投标人须知前附表规定的形式告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

#### 30.履约保证金

30.1中标人应按照投标人须知前附表规定缴纳履约保证金。

30.2如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格。在此情况下，招标人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

#### 31.签订合同

31.1招标人与中标人应当自发出中标通知书之日起30日内签订合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

31.3中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

31.4当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，招标人可依法与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

31.5 投标人签订合同前，需向招标人演示投标产品的相关功能。否则招标人有权变更中标人。

#### 32.廉洁自律规定

33.1采购工作人员不得接受投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向投标人报销应当由个人承担的费用。

#### 33.人员回避

投标人认为招标人员及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，可以向招标人书面提出回避申请，并说明理由。

## 第三章  招标需求

前注：

本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经招标人。

一、招标需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 中标人每月提交支付申请书期限：每月25日前或与施工总承包单位计量周期同步。 1、每月按施工单位实际完成的合格工程量80%支付对应的监理费； 2、所有工程验收合格并移交后付至已完工程量对应监理费的 90%； 3、竣工验收合格并经结算审计后付至结算价的100%。 |
| 2 | 服务地点 | 合肥市包河区，招标人指定地点。 |
| 3 | 服务期限 | 建设周期暂定3个月，计划开工时间2025年8月，具体进场时间以招标人通知为准。 |

二、项目概况

华兴路小学地块位于包河区黄河路以南、上海路以西、华兴路以北、燕山路以东，总占地面积46.46亩，原规划为小学用地，现拟建设室外体育场地，招标范围及内容包含但不限于室外体育场地、场地平整、给排水工程、体育专项工程、供配电工程等。本次招标内容为华兴路小学地块室外体育场地及部分配套工程监理服务。具体内容详见本项目招标文件。

三、服务需求

3.1监理范围包括：根据国家法律法规、技术规范、本工程的设计文件及技术资料、招标人的需求和要求、招标人与第三方签订的与本工程有关的各种合同文件，对本工程建设项目实施全过程、全方位项目监理服务。并负责办理（配合）报审、报批手续，包括但不限于：

（1）施工图审查手续；

（2）建设工程施工许可证（如需）；

（3）工程建设过程中政府相关部门工作的申报、办理及各项费用的缴纳手续；

（4）施工临时用电、用水等手续；

（5）竣工验收手续（含专项验收）；

（6）供水、室外排污、周边道路、有线电视、电信、园林绿化、道口开设等的室外施工审批手续；

（7）申报项目竣工审计工作，按计划协调并获得审计批复报告；

（8）招标人交代的其他工作。

3.2监理工作内容还包括：负责根据工程建设项目的施工特点（包括但不限于给排水、强弱电、室外、综合管网、内外装饰等一切工作）监理、管理和督导，工期阶段包括本工程的施工准备阶段、施工阶段、竣工结算阶段、保修阶段（缺陷责任期）的管理及监理服务。

（一）根据国家现行的技术标准、规范、规程为招标人提供工程建设项目监理服务（《建设工程监理规范》中规定的工作内容）；

（二）根据工程建设项目内容及要求为招标人提供管理及技术咨询服务，包括但不限于以下内容：

（1）实施监理工作前，编写监理规划和监理实施细则；确定监理机构组成人员和职能分工；

（2）协助招标人召开第一次工地会议，起草会议纪要；

（3）定期主持召开工地例会，形成会议纪要；

（4）组织项目监理人员熟悉图纸，参加施工图会审和设计交底，提出监理意见；

（5）审查承包人项目现场管理机构的质量管理体系、技术管理体系、质量保证体系和安全保证体系；

（6）审查承包人提交的施工组织设计、施工方案、总进度计划，提出审查意见；

（7）审查承包人开工申请报告，审查承包人各项施工准备工作；

（8）审查承包人测量放线成果并检查对成果的保护措施；做好施工过程中测量复核、交验工作；

（9）督促承包人报送重点部位、关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施，监理审核签认；

（10）检查承包人拟进场工程材料、半成品、成品、构配件、设备的质量，审查质量证明资料，需要时采用见证取样方式进行监控；

（11）监督承包人按施工规范和设计文件施工，对施工过程进行巡视和检查，对隐蔽工程施工质量进行验收。施工中的重点部位、关键部位安排人员旁站；

（12）从安全、质量、工期、造价等方面审查设计变更，并提出监理建议；

（13）对施工中出现的质量缺陷下达整改通知，督促整改，检查验收；

（14）对重大质量隐患可能造成（或已发生）质量事故时，及时下达工程暂停令。下达工程暂停令应当事先向招标人报告，如在紧急情况下未能书面报告时，立即向招标人口头汇报并在24小时内作出书面报告；

（15）对需返工处理或加固补强的质量事故，责令承包人报送质量事故报告，组织工程质量事故分析。督促承包人按设计认可的处理方案进行整改，对质量事故的处理过程和结果跟踪检查和验收，及时记录归档资料；

（16）审核设计变更、现场签证调整预算；

（17）审核已完合格工程的工作量，签署工程款支付证书；

（18）审核承包人编制的工程结算；

（19）根据施工合同条款、施工图及施工组织设计制定进度控制方案，对进度目标进行风险分析，制定防范对策，报委托人；

（20）审查承包人人员、设备的安全资格和安全专项方案，监督安全生产、文明施工。加强日常安全管理，定期组织有关单位进行安全大检查，发现问题督促责任方整改；

（21）协调施工中相关方工作；

（22）编报监理工作阶段总结和专题报告，重点报告施工安全管理，工程质量、进度、投资控制的执行情况，提出工程中存在的问题及处理建议；

（23）审查竣工资料，组织单位工程竣工预验收，签署工程竣工报验单，提出工程质量评估报告；

（24）参加招标人组织的竣工验收，提交相关的监理资料，签署竣工验收报告；

（25）负责办理招标人交代的其他工作。

四、报价要求

本项目采用固定费率招标，监理费采用“固定计价费率，暂定合同总价”计价方式，暂定合同价9.24万元，最终监理费以施工招标的清单控制价为结算依据，参照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号）计算得出的监理费基准价（专业调整系数、复杂程度调整系数、高程调整系数均为1.0）*固定费率为70%，如最终监理费超过暂定合同价，则最终监理费按暂定合同价进行结算，投标人须充分踏勘现场，充分考虑此风险。

五、其他要求

1.投标人必须有良好的社会信誉，具备相应项目监理技术及技术装备。

2.各投标人必须按本工程的特点，认真阅读招标文件内容，按照招标文件要求编写投标文件、工程监理大纲，其内容必须详尽。

3.投标人须具备保证施工安全、质量、进度、投资的监理管理体系。

4.承担本工程的项目监理机构须进驻现场。在本工程合同服务期间，总监理工程师及代表不得再承接其他新的项目，须全力服务于本项目，否则招标人有权终止合同。

5.在建设过程中，中标人必须按投标时承诺配备的人员及时到位，配备专业人员，未经招标人同意，中标人不得擅自更换或者减少上述人员。根据项目建设情况，保证人员每天到场数量，招标人有权根据人员到位情况，要求其增加专业人员，中标人必须服从，否则，视同中标人违约，招标人有权中止合同履行。

6.工程延期：本工程实际工期超出合同工期的不予支付监理的延期费用，相关费用已包含在投标报价中，不另行计取。

7.投标人应认真对现场进行踏勘，对建设场地的地理位置、施工现场的一切情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的察勘和研究，作出自己的判断结论和估价，报价时要充分考虑上述因素。中标后签订合同时和实施项目监理服务过程中，投标人不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加服务费用的要求。

8、人员要求

| 监理组织机构人员配备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 执业资格/职称要求 | 专业 | 岗位 | 人员配额 | 备注 |
| （1）房屋建筑工程专业国家注册监理工程师证书。 （2）其他要求见投标人须知前附表附录 4及第一章招标公告。 |  | 总监理工程师 | 1人 | 初审项 |
| 专 业 监 理 工 程 师 | 土建 | 建筑工程专业监理工程师 | 1人 | 非初审项 |
|  | / | 安全专业监理工程师（可兼任） | 1人 | 非初审项 |
| 监理组织机构人员的配备须符合以上所列要求。人员配备中除注明的作为初步评审的人员外，其他人员不作为初步评审指标。其余人员岗位资格和人员数量配备满足以上所列要求即可（无须提供证明材料，商务技术评分中另有要求的除外，由招标人中标后核实），具体人员名单合同签订后再行上报业主单位考核后确定。 人员配备通则： 1.各类助理人员配额由中标单位根据招标文件要求及项目实际情况提供。 2.安全专业监理工程师岗位如配备国家级注册安全工程师，无须具备监理工程师或以上执业资格。 3.岗位人员执业证书如不能反映专业的，可在毕业证书或学历证书或职称证书方面反映。 4.相近专业是指招标文件要求专业和投标文件配备专业之间为建设部、水利部、交通部等不同行业(部门)定义的具备同一或类似功能的专业关系，或要求专业的功能涵盖在配备专业之中。例如：建设部的市政公用工程与交通部的道路与桥梁工程、绿化（要求专业）与市政公用工程或环境工程（配备专业）均为相近专业。 5.除总监外，项目监理组织机构其余人员可认可相近专业。 6.以上人员要求分阶段入驻现场，当项目进展到相应阶段时，相关人员配备必须达到要求。以上所有人员要求有丰富的实践经验、良好职业道德，遵纪守法；身体健康，能够胜 任现场艰苦条件下的工作；具备相应的从业资格证书。 7.考勤要求： （1）总监月考勤到岗率不得低于本月施工时间80%； （2）中标人负责在现场办公室安装考勤打卡机（中标人购买并安装，费用含在投标报价中）， 并负责对施工、项目监理机构等相关人员考勤，每月底分类形成书面材料上报委托人。 8.人员进场考核要求： （1）须满足本招标约定资格、业绩要求； （2）中标人须在合同签订后5日内完成人员选配工作，并将名单（姓名、岗位、资格、 业绩、身份证号、联系方式、社保证明）上报至招标人； |  |  |  |  |

六、附加监理条件

1、项目实行信用信息公开。履约期间，中标人、中标人法定代表人、项目主要管理人员信息、项目履约过程信息等，按照招标人信用信息公开和履约评价考核管理要求，直接上传至合肥市、包河区相关信用信息平台系统，按照公开范围，公开企业、个人信用信息。

2、按照规范要求的旁站的部位，招标人或质监站到场15分钟内没有见到对应的监理人员，视同监理没有旁站，承担该部位质量问题的监理责任。

3、中标人必须对工程设计变更、签证、结算审计持严谨、负责的态度。

4、中标人必须强化施工现场的安全管理监督工作，将严格按照招标人相关文件执行。安全文明施工管理是服务人的日常工作，若被上级有关部门通报批评，媒体曝光，中标人要承担相应违约金。

5、违约处理标准

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 违约金标准 （元/条.人.处） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术准备 | 1.监理规划、监理实施细则、旁站方案、工程检测方案等文件是否按要求编制和审批 | 500 |
|  |  | 2.是否及时审查施工单位项目部组织机构、施工组织设计、技术交底、各类专项方案等，总监是否签署意见 | 500 |
| 2 | 监理过程 | 1.是否按要求进行旁站及见证取样工作 | 500 |
|  |  | 2.对检查提出的问题是否及时整改并督促施工等单位整改 | 500 |
|  |  | 3.是否如实、及时向业主反映施工现场、后场实际情况 | 500 |
|  |  | 4.是否及时对进场材料、机械设备及隐蔽工程进行验收并留置影像资料 | 500 |
|  |  | 5.是否及时审核验工计量、工程结算资料 | 500 |
| 3 | 内业资料 | 质量安全管理、验收资料是否与工程实体同步、真实 | 500 |

## 第四章  评标办法

### 一、总则

本项目将按照招标文件第二章 投标人须知的相关要求及本章的规定评标。

### 二、评标方法

2.1资格审查

由评标委员会进行资格审查。资格审查表如下：

| 资格审查表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审指标 | 评审标准 | 格式及材料要求 |
| 1 | 营业执照 | 合法有效 | 提供有效的投标人营业执照（或事业单位法人登记证书）复印件，应完整地体现出营业执照（或事业单位法人登记证书）的全部内容。联合体投标的联合体各方均须提供。（如需） |
| 2 | 不良信用记录查询 | 投标人不得存在投标人须知正文中的不良信用记录情形 | 详见投标人须知正文 |
| 3 | 投标人资质 | 符合投标人资格中的资质要求 | 提供符合投标人资格中要求的资质证书复印件（如需） |

资格审查指标通过标准：投标人必须通过资格审查表中的全部评审指标。

2.2符合性审查

评标委员会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查表如下：

| 符合性审查表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审指标 | 评审标准 | 格式及材料要求 |
| 1 | 开标一览表 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人公章 | 详见投标文件格式 |
| 2 | 投标函 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人公章 | 详见投标文件格式 |
| 3 | 投标人信用承诺 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人公章 | 详见投标文件格式 |
| 4 | 授权书 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人公章 | 法定代表人参加投标的无需此件，提供身份证明即可。详见投标文件格式 |
| 5 | 商务响应情况 | 付款响应，服务期限响应 | 详见投标文件格式 |
| 6 | 业绩承诺函 | 符合招标文件投标人须知正文要求 | 详见投标文件格式 |
| 7 | 其他相关证明材料 | 符合法律、行政法规规定的其他条件或采购文件列明的其他要求 | / |
| 8 | 投标文件规范性 | 投标文件数量、签署、盖章符合招标文件要求；无严重的编排混乱、内容不全或字迹模糊辨认不清情况。 | / |
| 9 | 其他实质性要求 | 符合招标文件列明的其他实质性要求。 | / |

符合性审查指标通过标准：投标人必须通过符合性审查表中的全部评审指标。

2.3综合评分法

2.2.1评标小组按照下表对进入综合评分的所有投标人的响应文件进行综合评分。

2.2.2本项目综合评分满分为100分，其中：技术文件分值占总分值的权重为 60 %，商务文件分值占总分值的权重为 40 %。具体评分细则如下：

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术文件评分 | 服务方案 | 评委会对投标人的服务方案进行综合评审： - （1）服务方案全面完善、可操作性强、响应及时以及服务人员的技术能力强的，得8＜F≤12分； - （2）服务方案较为完善、具有一定的可操作性、响应较为及时以及服务人员的技术能力较强的，得4＜F≤8分； - （3）服务方案完善性一般、可操作性一般、响应一般以及服务人员的技术能力一般的，得0＜F≤4分； - （4）未提供的不得分。 注：“F”为投标人本项得分。 | 0-12分 |
|  | 监理内容整体分析及重难点管理措施 | 评标小组对监理内容整体分析及重难点管理措施进行评审： （1）有健全的监理内容整体分析，重点、难点分析符合项目特点的，得8＜F≤12分； （2）有较为健全的监理内容整体分析，重点、难点分析基本符合项目特点的，得4＜F≤8分； （3）监理内容整体分析不健全，重点、难点分析不符合项目特点的，得0＜F≤4分； （4）未提供的不得分。 注：“F”为投标人本项得分。 | 0-12分 |
|  | 监理机构设置和岗位职责 | 评标小组针对本项目的监理机构设置和岗位职责措施进行评审。 （1）机构设置合理，岗位职责明确的，得8＜F≤12分； （2）机构设置较为合理，岗位职责较为明确的，得4＜F≤8分； （3）机构设置不合理，岗位职责不明确的，得0＜F≤4分； （4）未提供的不得分。 注：“F”为投标人本项得分。 | 0-12分 |
|  | 质量、进度、造价、安全、环保监理措施 | 评标小组对招标采购工程质量、进度、造价、安全、环保监理措施进行综合评审： （1）管理方案详尽，措施合理的，得8＜F≤12分； （2）管理方案较为详尽，措施较为合理的，得4＜F≤8分； （3）管理方案不详尽，措施不合理的，得0＜F≤4分； （4）未提供的不得分。 注：“F”为投标人本项得分。 | 0-12分 |
|  | 工程合同与信息管理措施 | 评标小组对工程合同与信息管理措施进行综合评审： （1）措施合理，可行性及针对性强的，得8＜F≤12分； （2）措施较为合理，可行性及针对性较为强的，得4＜F≤8分； （3）措施不合理，可行性及针对性不强的，得0＜F≤4分； （4）未提供的不得分。 注：“F”为投标人本项得分。 | 0-12分 |
| 商务文件评分 | 投标人认证 | 投标人具有国家认证认可监督管理委员会认可的认证机构颁发的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书的，每个证书得2分，满分6分（同类体系认证证书仅计取一次得分）。 注：投标文件中提供证书扫描件作为评审依据，证书中应能体现发证机构已获认监委认证或能体现该证书可在认监委网站查询，否则须同时在投标文件中提供在认监委网站对证书发证机构的查询截图作为评审依据。 | 0-6分 |
|  | 投标人业绩 | 自2021年01月01日以来（以合同签订时间为准），投标人在中华人民共和国境内（不含港澳台）具备单个合同中监理费用不低于8万元的公共建筑工程监理业绩。 每提供一个得4分，满分12分。 注： 1. 投标人应按下列规定提供业绩证明资料： （1）合同协议书。投标人所提供合同协议书应与监管部门备案的合同协议书（如需）保持一致，评标结束后若发现不一致的以备案合同协议书为准，并视同提供虚假材料； （2）业绩已完成证明材料（竣工验收证明文件或监理业务手册或总监信用手册），已完成证明材料须有项目业主单位（或合同甲方公章）和监理单位盖章。 2.以上涉及到的材料证明资料信息应完整或能充分反映评审因素。如投标人提供的上述业绩证明材料均未能完整或充分反映评审因素（如合同签订时间、工程总建筑面积或工程建筑安装工程费或监理费金额等），应另附业主（或合同甲方）证明材料予以明确说明，须加盖项目业主单位或合同甲方公章，否则评标委员会不予认可。 3.上述业绩证明材料中同一内容不一致的以“业绩已完成证明材料”为准。 4、公共建筑：指办公建筑、商业建筑、旅游建筑、科教文卫建筑、通信建筑、交通运输类建筑。 | 0-12分 |
|  | 投标人奖项、荣誉 | 1、自2021年1月1日(以颁奖时间为准)以来，投标人所监理的公共建筑工程项目获得行业主管部门或在国内依法登记注册的行业协会（或学会）颁发的优质工程奖项：地市级及以上的每提供一个得3分；本项满分6分。 注：（1）同一项目多次获奖的在本项评审中只计分一次。 （2）投标文件中须提供颁奖单位的颁奖文件或颁奖单位官网文件截图（颁奖文件不含荣誉证书、奖杯、奖牌、奖状）。 （3）投标文件中提供对应获奖监理业绩的合同扫描件。 （4）“国内依法登记注册”以中国社会组织政务服务平台中“全国社会组织信用信息公示平台（试运行）”查询结果为准。针对国内依法登记注册的行业协会（或学会）颁发的奖项、荣誉，投标文件中须提供提供该协会在中国社会组织政务服务平台中“全国社会组织信用信息公示平台（试运行）”查询结果截图。 （5）民政部公布的“离岸社团”、“山寨社团”或中国社会组织政务服务平台中“全国社会组织信用信息公示平台（试运行）”公示的“涉嫌非法社会组织”颁发的荣誉、奖励均无效。 （6）公共建筑：指办公建筑、商业建筑、旅游建筑、科教文卫建筑、通信建筑、交通运输类建筑。 2.自2021年1月1日（以颁奖时间为准）以来，投标人获得建设主管部门或在国内依法登记注册的协会（或学会）颁发的先进或优秀监理企业称号的：地市级及以上的每提供一个得3分；本项满分6分。 注： （1）投标文件中须提供颁奖单位的颁奖文件或颁奖单位官网文件截图（颁奖文件不含荣誉证书、奖杯、奖牌、奖状）。 （2）“国内依法登记注册”以中国社会组织政务服务平台中“全国社会组织信用信息公示平台（试运行）”查询结果为准。针对国内依法登记注册的行业协会（或学会）颁发的奖项、荣誉，投标文件中须提供提供该协会在中国社会组织政务服务平台中“全国社会组织信用信息公示平台（试运行）”查询结果截图。 （3）民政部公布的“离岸社团”、“山寨社团”或中国社会组织政务服务平台中“全国社会组织信用信息公示平台（试运行）”公示的“涉嫌非法社会组织”颁发的荣誉、奖励均无效。 | 0-12分 |
|  | 总监理工程师荣誉 | 自2021年1月1日以来（以颁奖时间为准），拟派总监理工程师获得建设主管部门或在国内依法登记注册的协会（或学会）颁发的优秀总监理工程师（或优秀监理工程师）称号的：地市级的每个得2分；本项满分4分。 注： （1）本小项最多记取2个奖项。 （2）投标文件中须提供颁奖单位的颁奖文件或颁奖单位官网文件截图（颁奖文件不含荣誉证书、奖杯、奖牌、奖状）。 （3）a.“国内依法登记注册”以中国社会组织政务服务平台中“全国社会组织信用信息公示平台”查询结果为准； b.投标文件中须提供该协会在中国社会组织政务服务平台中“全国社会组织信用信息公示平台”查询结果截图。 c.民政部公布的“离岸社团”、“山寨社团” 或中国社会组织政务服务平台中“全 国社会组织信用信息公示平台”公示的“涉嫌非法社会组织”颁发的荣誉、奖励均无效。 | 0-4分 |
|  | 人员资质 | 1.拟派总监理工程师具有高级及以上职称的，得3分。本项满分3分。 2.项目机构拟配备的人员（除总监外）具有建筑工程专业二级及以上注册建造师或房屋建筑工程专业国家级注册监理工程师证书的，每有一名得3分。本项满分3分。 注： （1）投标文件中须提供以上人员的证书扫描件。 （2）同一人具有多项证书的，仅计分一次。 | 0-6分 |

2.2.3分值汇总

评标小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分（四舍五入保留至小数点后两位数），再取各位评委评分之平均值，四舍五入保留至小数点后两位数，得到该投标人的技术资信分。

## 第五章  合同条款及格式

## 第一节合同协议书

委托人（全称）：合肥滨湖时光体育发展有限公司

监理人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

# 一、工程概况

1.工程名称：华兴路小学地块室外体育场地及部分配套工程监理

2.工程地点：合肥市包河区；

3.工程规模：华兴路小学地块位于包河区黄河路以南、上海路以西、华兴路以北、燕山路以东，总占地面积46.46亩，原规划为小学用地，现拟建设室外体育场地，招标范围及内容包含但不限于室外体育场地、场地平整、给排水工程、体育专项工程、供配电工程等。本次招标内容为华兴路小学地块室外体育场地及部分配套工程监理服务。

4.工程概算投资额或建筑安装工程费：/。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

# 三、组成本合同的文件

1.协议书；

2.中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3.投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

4.招标文件

5.专用条件；

6.通用条件；

7.附录A  相关服务的范围和内容

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备录。

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

# 四、总监理工程师

总监理工程师姓名：     ；身份证号码：        ；注册号：       。

# 五、签约酬金

签约酬金（大写）：       （¥          ）。

# 六、期限

1.监理期限：

自     年    月     日始，至     年    月     日止。

# 七、双方承诺

# 1.监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

# 2.委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供资料，并按本合同约定支付酬金。

# 八、合同订立

1.订立时间：    年    月    日。

2.订立地点： 合肥市包河区 。

3.本合同一式 陆 份，具有同等法律效力，双方各执 叁 份。

发包人：（盖章）                            监理人：（盖章）

地址：                                      地址：

邮政编码：                                  邮政编码：

法定代表人或其委托代理人：（签字）          法定代表人或其委托代理人：（签字）

开户银行：                                  开户银行：

账号：                                      账号：

电话：                                      电话：

传真：                                      传真：

电子邮箱：                                  电子邮箱：

## 第二节 通用合同条款

采用《建设工程监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202）中通用合同条款。上述资料由投标人自行准备。

## 第三节 专用合同条款

1.定义与解释

1.1解释

1.1.1本合同文件除使用中文外，还可用/。

1.1.2约定本合同文件的解释顺序为：本合同协议书；中标通知书；招标文件；专用条件；通用条件；附录；投标文件。

2.监理人义务

2.1监理的范围和内容

主要监理内容包括但不限于：工程现场前期的准备工作、设计协调、施工过程的技术服务、设备采购及安装调试、项目建设期直至项目验收合格、整体移交以及质保期内的维修维保等全过程监理服务。包括红线范围内项目内容的建设全过程监理，并完成设计变更协调、设计变更合理性审核、设计变更费用审核、经济签证的审核和决算的初审，负责项目的质量、进度、安全、造价等控制管理和安全、合同、信息等方面协调管理服务，直至项目完成竣工验收、移交、审计（含缺陷责任期）等及招标人交办的其他任务，监理工作包含但不限于：

（1）实施监理工作前，编写监理规划和监理实施细则；确定监理机构组成人员和职能分工；

（2）协助招标人召开第一次工地会议，起草会议纪要；

（3）定期主持召开工地例会，形成会议纪要；

（4）组织项目监理人员熟悉图纸，参加施工图会审和设计交底，提出监理意见；

（5）审查承包人项目现场管理机构的质量管理体系、技术管理体系、质量保证体系和安全保证体系；

（6）审查承包人提交的施工组织设计、施工方案、总进度计划，提出审查意见；

（7）审查承包人开工申请报告，审查承包人各项施工准备工作；

（8）审查承包人测量放线成果并检查对成果的保护措施；做好施工过程中测量复核、交验工作；

（9）督促承包人报送重点部位、关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施，监理审核签认；

（10）检查承包人拟进场工程材料、半成品、成品、构配件、设备的质量，审查质量证明资料，需要时采用见证取样方式进行监控；

（11）监督承包人按施工规范和设计文件施工，对施工过程进行巡视和检查，对隐蔽工程施工质量进行验收。施工中的重点部位、关键部位安排人员旁站；

（12）从安全、质量、工期、造价等方面审查设计变更，并提出监理建议；

（13）对施工中出现的质量缺陷下达整改通知，督促整改，检查验收；

（14）对重大质量隐患可能造成（或已发生）质量事故时，及时下达工程暂停令。下达工程暂停令应当事先向招标人报告，如在紧急情况下未能书面报告时，立即向招标人口头汇报并在24小时内作出书面报告；

（15）对需返工处理或加固补强的质量事故，责令承包人报送质量事故报告，组织工程质量事故分析。督促承包人按设计认可的处理方案进行整改，对质量事故的处理过程和结果跟踪检查和验收，及时记录归档资料；

（16）审核设计变更、现场签证调整预算；

（17）审核已完合格工程的工作量，签署工程款支付证书；

（18）审核承包人编制的工程结算；

（19）根据施工合同条款、施工图及施工组织设计制定进度控制方案，对进度目标进行风险分析，制定防范对策，报委托人；

（20）审查承包人人员、设备的安全资格和安全专项方案，监督安全生产、文明施工。加强日常安全管理，定期组织有关单位进行安全大检查，发现问题督促责任方整改；

（21）协调施工中相关方工作；

（22）编报监理工作阶段总结和专题报告，重点报告施工安全管理，工程质量、进度、投资控制的执行情况，提出工程中存在的问题及处理建议；

（23）审查竣工资料，组织单位工程竣工预验收，签署工程竣工报验单，提出工程质量评估报告；

（24）参加招标人组织的竣工验收，提交相关的监理资料，签署竣工验收报告；

（25）负责办理招标人交代的其他工作。

2.2监理与相关服务依据

2.2.1监理依据包括：《中华人民共和国民法典》、建筑工程质量管理条例、国家强制性标准、规范、施工承包合同及相关合同、地方设计法规、设计图纸及设计变更文件、其它有关文件规定。

2.2.2相关服务依据包括：执行通用条款。

2.3项目监理机构和人员

未经过发包人同意，不得擅自更换监理人员。

2.4提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：

1）服务人在图纸设计交底后7天内编制并向委托人提交详细的监理规划，委托人在7天内予以审定或提出修改意见并批准实施监理。

2）服务人对施工承包单位月施工计划进行核实后送交委托人。

3）服务人在每月10日之前向委托人提供监理月报，统计报表一式四份：每月10日之前向委托人提供已完成工程支付证书，一式三份。

2.5使用委托人的财产

附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：    /    。

监理人应在本合同终止后    /   天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：     /    。

3.委托人义务

3.1委托人代表

委托人代表为：         。

3.2答复

委托人同意在7天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4.违约责任

4.1监理人的违约责任

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

4.2委托人的违约责任

4.2.1委托人逾期付款利息按下列方法确定：逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

5.支付

5.1支付货币

币种为：人民币。

5.2支付申请：

中标人每月提交支付申请书期限：每月25日前或与施工总承包单位计量周期同步。

1、每月按施工单位实际完成的合格工程量80%支付对应的监理费；

2、所有工程验收合格并移交后付至已完工程量对应监理费的 90%；

3、竣工验收合格并经结算审计后付至结算价的100%。

5.3支付酬金

本项目采用固定费率招标，监理费采用“固定计价费率，暂定合同总价”计价方式，暂定合同价9.24万元，最终监理费以施工招标的清单控制价为结算依据，参照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号）计算得出的监理费基准价（专业调整系数、复杂程度调整系数、高程调整系数均为1.0）*固定费率为70%，如最终监理费超过暂定合同价，则最终监理费按暂定合同价进行结算。

6.争议解决

6.1调解

本合同争议进行调解时，可提交进行调解。

6.2仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第(2)种方式：

（1）提请合肥仲裁委员会进行仲裁。

（2）向项目所在地人民法院提起诉讼。

7.人员要求

| 监理组织机构人员配备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 执业资格/职称要求 | 专业 | 岗位 | 人员配额 | 备注 |
| （1）房屋建筑工程专业国家注册监理工程师证书。 （2）其他要求见投标人须知前附表附录 4及第一章招标公告。 |  | 总监理工程师 | 1人 | 初审项 |
| 专 业 监 理 工 程 师 | 土建 | 建筑工程专业监理工程师 | 1人 | 非初审项 |
|  | / | 安全专业监理工程师（可兼任） | 1人 | 非初审项 |
| 监理组织机构人员的配备须符合以上所列要求。人员配备中除注明的作为初步评审的人员外，其他人员不作为初步评审指标。其余人员岗位资格和人员数量配备满足以上所列要求即可（无须提供证明材料，商务技术评分中另有要求的除外，由招标人中标后核实），具体人员名单合同签订后再行上报业主单位考核后确定。 人员配备通则： 1.各类助理人员配额由中标单位根据招标文件要求及项目实际情况提供。 2.安全专业监理工程师岗位如配备国家级注册安全工程师，无须具备监理工程师或以上执业资格。 3.岗位人员执业证书如不能反映专业的，可在毕业证书或学历证书或职称证书方面反映。 4.相近专业是指招标文件要求专业和投标文件配备专业之间为建设部、水利部、交通部等不同行业(部门)定义的具备同一或类似功能的专业关系，或要求专业的功能涵盖在配备专业之中。例如：建设部的市政公用工程与交通部的道路与桥梁工程、绿化（要求专业）与市政公用工程或环境工程（配备专业）均为相近专业。 5.除总监外，项目监理组织机构其余人员可认可相近专业。 6.以上人员要求分阶段入驻现场，当项目进展到相应阶段时，相关人员配备必须达到要求。以上所有人员要求有丰富的实践经验、良好职业道德，遵纪守法；身体健康，能够胜 任现场艰苦条件下的工作；具备相应的从业资格证书。 7.考勤要求： （1）总监月考勤到岗率不得低于本月施工时间80%； （2）中标人负责在现场办公室安装考勤打卡机（中标人购买并安装，费用含在投标报价中）， 并负责对施工、项目监理机构等相关人员考勤，每月底分类形成书面材料上报委托人。 8.人员进场考核要求： （1）须满足本招标约定资格、业绩要求； （2）中标人须在合同签订后 5 日内完成人员选配工作，并将名单（姓名、岗位、资格、业绩、身份证号、联系方式、社保证明）上报至招标人； |  |  |  |  |

8.其他要求

1、按招标文件条款执行。

2、项目实行信用信息公开。履约期间，服务人、服务人法定代表人、项目主要管理人员信息、项目履约过程信息等，按照发包人信用信息公开和履约评价考核管理要求，直接上传至合肥市、包河区相关信用信息平台系统，按照公开范围，公开企业、个人信用信息。

3、按照规范要求的旁站的部位，发包人或质监站到场 15 分钟内没有见到对应的监理人员，视同监理没有旁站，承担该部位质量问题的监理责任。

4、服务人必须对工程设计变更、签证、决算审计持严谨、负责的态度。

5、服务人必须强化施工现场的安全管理监督工作，将严格按照发包人相关文件执行。安全文明施工管理是服务人的日常工作，若被上级有关部门通报批评，媒体曝光，服务人要承担相应违约金。

6.中标人的所有人员在服务期内的人身保险和人身伤害由中标人承担，招标人概不负责。

7.须遵守国家及地方法律法规、现行规范及文投公司的相关规定。

9.补充条款

1、考勤要求：总监月考勤到岗率不得低于本月施工时间80%。监理人员无故缺勤，总监理工程师按每次500元违约金处理。其他人员按每人每次300元违约金处理。监理机构的人员需请假的，履行逐级请假制度，总监理工程师请假需报委托人批准。

2、人员进场考核要求：

（1）须满足本招标约定资格、业绩要求；

（2）服务人须在中标公示结束5日内完成人员选配工作，并将名单（姓名、岗位、资格、业绩、身份证号、联系方式、社保证明）上报至发包人；

3、服务人未将农民工工资支付情况记入监理日志和未按时核定工资性工程进度款的，由工程所在地建设领域农民工维权机构责令其限期整改；逾期未整改或整改不到位的，发包人将报建设行政主管部门记入市建设行业信用信息系统，列入全市建筑市场重点监管对象。

4、服务人在工程竣工验收合格后及时向发包人提供一份完整的项目监理工作手册，内容包括工程全过程项目监理工作内容、工作流程、工作重点及控制要点。

5、服务人不得擅自更换人员。如确需更换，应提前20天报告发包人，经同意后方可更换，且更换后的人员的资格、阅历及经验等不得低于更换前的人员。无论何种原因更换人员的，按总监理工程师1万元/人次处违约金（6个月内未开工的更换总监免违约金）。由此造成的损失由服务人自行承担，并赔偿可能给发包人造成的损失。

6、由于服务人监管不到位，导致项目发生数字化城管案件且引起扣分情况的，处以1000元/次的违约金。

7、设备配备基本要求：详见招标需求。

8、竣工资料

工程竣工时服务人必须提交本工程施工全过程的监理资料，同时监督承包人向委托人提交完整的资料2份（包括扫描电子版）。

9、违约金标准如下：

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 违约金标准 （元/条.人.处） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术准备 | 1.监理规划、监理实施细则、旁站方案、工程检测方案等文件是否按要求编制和审批 | 500 |
|  |  | 2.是否及时审查施工单位项目部组织机构、施工组织设计、技术交底、各类专项方案等，总监是否签署意见 | 500 |
| 2 | 监理过程 | 1.是否按要求进行旁站及见证取样工作 | 500 |
|  |  | 2.对检查提出的问题是否及时整改并督促施工等单位整改 | 500 |
|  |  | 3.是否如实、及时向业主反映施工现场、后场实际情况 | 500 |
|  |  | 4.是否及时对进场材料、机械设备及隐蔽工程进行验收并留置影像资料 | 500 |
|  |  | 5.是否及时审核验工计量、工程结算资料 | 500 |
| 3 | 内业资料 | 质量安全管理、验收资料是否与工程实体同步、真实 | 500 |

第六章  投标文件格式

（注意：投标文件每一页均需加盖投标单位公章）

【正/副本】

华兴路小学地块室外体育场地及部分配套工程监理

（项目编号：BHSG-ZTB-2025-37  ）

投

标

文

件

投标人：               （加盖投标人公章）

年    月    日

投标文件资料清单

### 投标文件格式

| ### 序号 | ### 资料名称 | ### 备注 |
| --- | --- | --- |
| ### 一 | 开标一览表 |  |
| ### 二 | 投标函 |  |
| ### 三 | 投标人信用承诺 |  |
| ### 四 | 授权书 |  |
| ### 五 | 商务响应情况 |  |
| ### 六 | 业绩承诺函 |  |
| ### 七 | 人员配备 |  |
| ### 八 | 服务方案 |  |
| ### 九 | 服务承诺 |  |
| ### 十 | 其他相关证明材料 |  |
| ### 十一 | 投标文件规范性 |  |
| ### 十二 | 其他实质性要求 |  |

- 一、开标一览表

| 项目名称 | 华兴路小学地块室外体育场地及部分配套工程监理 |
| --- | --- |
| 项目编号 | BHSG-ZTB-2025-37 |
| 投标人全称 |  |
| 投标范围 | 全部 |
| 投标报价（费率） | % （含税） |
| 是否响应招标文件 | 响应 |
| 备注 |  |

投标人公章：

备注：

1.此表用于开标唱标之用。

2.表中投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的投标报价，或者表中某一包别填写多个报价，均为无效报价。

### 二、投标函

致：合肥滨湖时光体育发展有限公司

根据贵方的招标公告和投标邀请，我方兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定提供相应服务，如我方中标，我方承诺愿意按招标文件规定缴纳履约保证金和中标服务费。

2.我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务。

3.我方承诺报价按照招标文件要求。

4.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次招标文件，并对招标文件各项条款、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

5.我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本招标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

6.我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效，企业运营正常。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

7.我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

8.我方对投标文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性和有效性负责。

投标人公章：

日      期：

三、无重大违法记录、无不良信用记录承诺函

1.本单位郑重声明，我单位无以下不良信用记录情形：

（1）被责令停产停业，暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照；

（2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（3）在最近三年内（自投标截止之日向前追溯 3年， 下同）有骗取中标或串通投标或严重违约或重大工程质量事故或重大生产安全事故的（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准），前述行政处罚已完成信用修复的，自行政处罚作出机关或信用修复主管部门同意修复之日起满一年，或在线修复审核通过之日起满一年的，不受三年期限限制；

（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

（6）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入重大税收违法案件当事人名单；

（7）在近三年内投标人或其法定代表人（单位负责人）有行贿犯罪行为的。

2.本单位郑重声明，符合下列情形之一：

（1）开标日前两年内未被合肥市及其所辖县（市）及区（开发区）公共资源交易监督管理部门记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的；

（2）最近一次被合肥市及其所辖县（市）及区（开发区）公共资源交易监督管理部门记不良行为记录累计记分达10分（含10分）到15分且公布日距开标日超过6个月；

（3）最近一次被合肥市及其所辖县（市）及区（开发区）公共资源交易监督管理部门记不良行为记录累计记分达15分（含15分）到20分且公布日距开标日超过12个月；

（4）最近一次被合肥市及其所辖县（市）及区（开发区）公共资源交易监督管理部门记不良行为记录累计记分达20分（含20分）及以上且公布日距开标日超过24个月。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人电子签章：

日          期：

### 四、授权书

本授权书声明：           （投标人名称）授权       （投标人授权代表姓名、职务）代表我方参加本项目投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证明复印件或影印件：

授权代表人及联系方式：          （请填写手机号码）

特此声明。

投标人公章：

日      期：

注：

1.本项目只允许有唯一的投标人授权代表，提供身份证明复印件；

2.法定代表人参加投标的无需提供授权书，提供身份证明复印件。

- 五、响应表

| - 序号 | - 商务条款 | - 招标文件要求 | - 投标人承诺 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 付款方式 |  |  |  |
| - 2 | - 服务地点 |  |  |  |
| - 3 | - 服务期限 |  |  |  |

- 投标人公章：

- 六、业绩承诺函

### 我单位承诺：响应文件中所提供的业绩均真实有效，且不属于与关联公司（如母 公司、控股公司、分公司、子公司、同一法定代表人的公司）之间的业绩，若被发现 存在任何虚假、隐瞒情况，我单位承担由此产生的一切后果。

### 投标人公章：

### 日      期：

| ### 序号 | ### 项目名称 | ### 服务范围 | ### 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 |  |  |  |
| ### 2 |  |  |  |
| ### 3 |  |  |  |
| ### 4 |  |  |  |
| ### 5 |  |  |  |
| ### ...... |  |  |  |

### 备注：

### 表中所列业绩应为投标人满足招标文件要求的业绩。

- 七、人员配备

- （投标人可自拟制作格式）

- 八、服务方案

- （投标人可自拟制作格式）

- 九、服务承诺

- （投标人可自拟制作格式）

### 十、其他相关证明材料

提供符合招标邀请（招标公告）、招标需求及评审方法和标准规定的相关证明文件。